
浙江省肿瘤医院

招标文件

招标项目：科研平台服务绩效系统
招标人：浙江省肿瘤医院
2019年12月

第一章 招标公告
1.1、招标编号：ZLXXK-ZB1912-004
1.2、招标项目概况及投标人要求：

	项号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	浙江省肿瘤医院科研平台服务绩效系统项目

	2
	采购内容
	浙江省肿瘤医院科研平台服务绩效系统

	3
	实施地点
	杭州市拱墅区半山东路1号

	4
	招标单位联系人及电话
	联系人：王老师    电话：

	5
	代理公司联系人及电话
	联系人：吴老师   电话：0571-88122289

	6
	踏勘现场
	自行踏勘

	7
	投标有效期
	为： 7 日历天（从投标截止之日算起）

	8
	投标文件份数
	 1 份正本， 4 份副本

	9
	评标标准及方法
	院内议价


1.3、标书发售时间及地点：
1.报名截止日期：2019年12月26日9:00之前必须通过邮件报名登记。邮箱地址：121436025@qq.com，报名信息至少包含：企业名称、联系人、联系电话、营业执照等。未报名登记的,或在要求提交响应文件的截止时间后送达的响应文件，采购人有权拒收。

2．开标时间：2019年12月26日9：00

3．开标地点：浙江省肿瘤医院门诊楼（8号楼）6楼会议室

1.4 联系方式：
1.地址：杭州市拱墅区半山东路1号

2.联系方式：

   联系人：吴老师      联系电话：88122289

3.同级采购监督电话：

联系人：章老师      联系电话：88122523   

 商务技术要求

	序号
	项目名称
	交货期
	目的地

	1
	浙江省肿瘤医院科研平台服务绩效系统项目
	自合同签订之日起一个月内
	浙江省肿瘤医院


2.1 技术要求

	序号
	建设内容
	描述

	
	科研平台服务绩效系统建设
	人员信息管理；

项目信息管理；

项目单编制管理；

任务单编制管理；

执行人员任务查询；

绩效统计分析；



	
	维保服务：

	1、投标方须在本采购项目上线并完成整体验收后提供为期一年的免费售后服务。
2、维保服务符合下述《货物需求一览表及技术规格》具体要求。


2.1.1、技术指标
1．通用指导原则
（1）总体规划、分步实施、结合实际、保护现有投资
医院信息系统建设是一件复杂的工程，它是一个涉及到医院方方面面的、复杂而相互关联的子项目的集合。为了充分体现数字化医院的综合效益，避免独立孤岛建设，应坚持总体规划，分步实施的原则。同时，总体规划也要切合中国的实际情况，并最大化利用医院现有信息系统的建设成果，保护现有投资。
（2）集成整合、标准规范、灵活架构、面向未来
整个系统建设应遵循集成整合的基本思路，各子系统的软、硬件设计均应考虑到符合项目要求的规范进行建设，积极参考国际国内的标准化成果，尽量推动医学信息标准化（如IHE、HL7、ICD-10、SNOMED、DICOM3.0等）的使用，并在此基础上架构一个灵活的信息化环境，使得医院信息系统建设在一个标准化、结构化的框架下展开，从而为医院提供一个灵活的面向未来的架构体系。
（3）系统稳定可用性高、数据安全可靠性强
信息系统成为医院管理、运营各方面的支撑环境，要求系统设计与实施充分考虑系统的稳定性，并具有高可用性，要求系统支持7×24连续安全运行，稳定可靠，易于维护。在管理上，要求系统建设多层次的安全体系，保证系统和数据的安全可靠。
2．技术指导原则
（1）标准化原则
提供的所有软硬件产品、所涉及的工具及运行环境需遵循国际通用标准和行业规范。
按照国际、国家、行业、企业相关标准建设适合浙江省肿瘤医院现状和发展的标准规范体系，创建信息共享、系统集成环境。
（2）统一设计原则
从浙江省肿瘤医院的现实需求出发，确定完整的系统建设和实施方案，统一规划、统一设计、分步实施。
本文提出的对浙江省肿瘤医院信息系统建设工程的基本需求，是投标商编制投标文件和报价的主要依据，但不应作为编制正式实施方案的完整的详细要求。在编制正式的浙江省肿瘤医院信息系统建设工程建设实施方案和详细设计时，投标商应深入分析和充分考虑采购方对本系统现在及未来发展的需求，设计出完整的优质方案；
成交厂商所作的详细设计应完全满足浙江省肿瘤医院信息系统建设工程的用户需求，且所有可交付设计成果应以统一标准的工程建模设计语言（例如UML）形式及相关的描述性文本生成并提交。成交厂商应对其提供的设计资料负责，由于设计资料表示不清、不全而造成的损失，由成交厂商负责。

（3）安全性原则
采用的软件开发技术和方法应该充分考虑医院所面临的安全性要求，建立适应的安全管理保障机制。
（4）先进性与可靠性原则
要求选择成熟、可靠的主流技术和产品，即保证技术和产品的先进性，又要充分考虑实用性和高可靠性，有良好的售后服务和承诺支持。
（5）兼容性与可扩展性原则
要求从整个浙江省肿瘤医院目前和发展的角度，坚持开放性原则，考虑各种软硬系统的兼容性和可扩展性。
（6）易使用、易维护与可配置性原则
应用系统开发要充分体现结构化、模块化的设计思想，采用先进的设计和开发工具，同时按照便于管理和易维护原则，对于管理和维护有专门的考虑。

开发的系统要易使用和易维护。要求提供联机的帮助手段，要求应用界面简捷、直观，用户使用一目了然，简单易学；要提供丰富灵活的配置手段，针对一般用户，使用简单方便，适应多种应用的需要。
2.1.2、货物需求一览表及技术规格
本项目的系统软件产品的详细指标，投标人必须对指标要求有明确的响应，针对采购要求如实描述是否偏离。
投标人应根据采购人提出的配置要求完善配置，保证产品配置的完整性。
对于承诺符合要求的产品，采购人有权在签订采购合同前进行功能测试(所发生的费用由中标人承担)，以确保产品实际质量及性能满足需求。若中标产品未通过测试，将取消中标资格并追究相应责任。
所投产品必须是投标方自主研发产品，拥有完全知识产权。

	功能
	技术要求

	科研平台服务绩效系统建设
	人员信息管理；

项目信息管理；

项目单编制管理；

任务单编制管理；

执行人员任务查询；

绩效统计分析；



	项目实施要求

	安全保密要求
	乙方必须在合同签订前与甲方签订有效的《浙江省肿瘤医院信息化建设安全保密协议》，遵守甲方信息安全保密管理要求。

	开发要求
	要求按甲方现有规章制度管理要求进行软件开发，承诺支持积极按规章制度后续修订要求进行改进。相关制度包括如下：
要求按甲方的信息安全管理要求（包括信息系统权限与密码管理要求、数据库登录密码管理要求等）进行软件开发，如因乙方管理不当导致信息泄露、数据丢失或破坏，乙方承担相应责任并赔偿相关损失。具体管理要求参见甲方院级制度《信息安全保密制度》。
支持通过调用信息集成平台服务，进行用户名密码验证来登录系统。具体管理要求参见甲方院级制度《应用系统用户权限设定及用户密码管理制度》。
要求支持根据甲方基础数据字典定义和流程规范的个性化需求进行软件定制开发。具体管理要求参见甲方院级制度《软件需求管理制度》。
要求乙方将本项目相关软件接口程序源代码在甲方工作环境保留一份完整的拷贝，由乙方负责管理。在合同规定范围内，如因乙方原因，无法为甲方继续提供服务义务，则甲方有权无偿使用和修改乙方提供的软件接口程序源代码，以维持甲方业务正常稳定运行。

要求按国家已经颁布的与本项目相关的业务规范和技术规范进行软件开发。
要求根据甲方管理要求，为甲方指定的第三方的业务开发提供必要的技术支持，提供相应的数据接口和程序接口服务。

	实施、维护要求
	要求针对本项目成立软件开发实施项目组，明确项目经理及其他具体人员组成和分工。项目组人员变更需向甲方书面申请并经甲方同意。
要求针对本项目采取总工技术负责制，项目总工负责评审项目所有需求，在技术上严格把关，确保项目保质保量及时完成。
提供7*24小时日常服务，通过提供邮件、电话、QQ、VPN远程连接等技术支持方式，以解决日常系统出现的问题咨询和故障处理。当甲方出现紧急故障情况时，立即向乙方电话报修，要求乙方10分钟内响应，积极配合诊断并进行处理。如判断故障无法远程排除，要求乙方立即安排高级专业技术人员在接到报修电话后2小时内到达现场处理。
提供软件修复和需求修改服务，解决因程序缺陷或者错误造成的用户使用过程中的各类问题，并在项目合同范围内根据用户个性化需求进行软件定制开发和升级，提供软件升级服务,确保甲方正常使用。
提供用户培训服务，在项目维护期内对甲方技术人员提供必要的技术培训，包括数据结构培训、软件设计培训、软件应用培训等；对甲方提供必要的用户操作培训等现场服务。
提供软硬件巡检服务，乙方在项目维护期内至少每月安排专业维护工程师对整个项目的软硬件进行一次全面巡检，进行预防性维护，并提供巡检报告。

	验收要求
	要求在本项目实施和维护过程中，乙方需及时提供和更新完整的需求文档、设计文档、测试文档、系统更新文档、用户操作手册、数据结构手册、接口开发文档等全套技术文档。
要求本项目在实施前需进行充分的评估和测试，提交上线报告；在验收前需组织用户针对可用性、有效性及患者安全等方面对项目进行评价，提交验收报告。


2.2 商务要求

维保期
建设内容中的软件系统上线并验收后，投标方须提供为期一年的免费售后服务。
付款方式
投标方须按照建设内容中的软件系统和维保服务分项报价，并计算满足所有建设内容的总价。

2.1.合同款项支付：安装调试完成后，系统试运行正常并验收合格后，甲方内部审核完成后15个工作日内向乙方支付合同金额的100%，付款途径根据甲方财务规定的方式支付；

2.2.在免费维保期满后，甲方如需继续向乙方购买维保服务的，在不超过原合同价10%的前提下可经过友好协商签订维保合同。

服务计划

在项目实施安装调试、验收和免费维护期期间，投标商必须提供7*24小时服务，在杭州市有技术人员常驻，提供2小时内到现场的维护承诺。
投标商在投标文件中详细的服务计划，包括人员安排。

培训

投标商应对医院的相关操作和技术人员进行培训，使其能熟练掌握该系统。
安装调试

安装地点：浙江省肿瘤医院指定地点。
安装完成时间：接到用户通知后一个月内完成安装和调试，如在规定的时间内由于投标商的原因不能完成安装和调试，投标商应承担由此给用户造成的损失。
安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

安装调试过程中发生的费用由投标商负责。

投标商应在投标文件中提供其安装调试过程中医院需配合的内容。

在项目实施过程中，向医院提供齐全的电子版和书面的操作说明等文档。

验收

投标商应提供项目相关软件、设备的有效验收文件，经用户认可后，作为验收标准。用户对项目验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现软件、设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须修改相应内容，以满足用户需求。
验收费用由投标商负责。
交货

交货期：按医院要求。
交货地点：浙江省肿瘤医院指定地点。
报价方式

所有报价为到医院人民币价（含一切税费、安装调试等伴随服务费）。
第三章 响应文件编制要求

1. 响应文件分报价文件、技术商务文件，一式五份，一正四副。

2. 报价文件至少应包括以下内容（均需加盖公章）：

（1）按本文件内容报价（至少包含，名称、单价、数量、总价），并有大小写，计价单位人民币元；

（2）采购到货响应周期及相应优惠条件等；

（3）供应商需要说明的其他报价说明。

3. 商务文件至少应包括以下内容：证明其为合格供应商和所提供的为合格产品的有关资格证明文件，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）：

（1）法人授权委托书；

（2）法定代表人及受委托人的身份证复印件；

（3）企业法人营业执照；

（4）所有资质及认证文件；

（5）主要业绩证明；

（6）供应商认为需要的其他商务文件或说明。

4. 技术文件至少应包括以下内容：针对本项目的技术和服务投标方案，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）,偏离表：

（1）项目负责人简历表；

（2）拟派本项目人员技术力量配备情况；

（3）供应商应提供的技术资料；

（4）供应商需要说明的其他文件和说明。

第四章 合同范本

1、参考浙江省政府采购合同，细节可以另行协商约定；

2、具体内容签订合同时另行起草；


17

