浙江省肿瘤医院

数据迁移服务

- 招标内容及要求

浙江省肿瘤医院因业务发展需求，已有存储性能无法支撑业务，医院新采购了浪潮存储，为了提升数据库性能，需要将医院现有核心业务系统his对应的Oracle 19c halo数据库数据从旧存储迁移到浪潮存储上。数据迁移过程中要求最小影响生产环境的正常运行和保障后续正常数据库的运行，迁移后的目标端升为新主库对外提供服务，全程保障数据一致性，实现业务低中断迁移。

核心目标：完成新旧 RAC 集群的平稳迁移，保障业务连续性、数据完整性，迁移后新环境具备与源端一致的运行能力。

项目采购内容：

| ID | 服务内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 数据迁移服务 |  |  |
| 1.1 | Oracle RAC搭建服务 | 套 | 1 |
| 1.2 | Oracle DG搭建服务 | 套 | 1 |
| 1.3 | 数据正式迁移服务 | 次 | 1 |

（一）数据迁移服务

1.1 Oracle RAC搭建服务

为保证数据一致性，数据迁移目标端需要搭建Oracle 19c RAC集群，在搭建过程中，需要完成双节点环境检查、双节点防火墙和networkmanager配置、双节点环境变量设置、双节点绑定磁盘、grid软件安装、数据库安装以及参数优化等。确保目标端安装的Oracle RAC与源端参数保持一致。

目前院方数据库是跑在 Oracle rac over vsphere状态下，搭建时，中标方对vmware下配置rac心跳，配置网络，配置虚拟化里的裸映射有充分实施经验和计划。

▲为了保证投保人对Oracle RAC安装拥有丰富的经验，投标人需要具有两人以上Oracle OCM认证证书，投标时需提供相关人员的证书复印件及近3个月内投保人为其缴纳的社保证明材料。

1.2 Oracle DG搭建服务

基于业务最小影响原则，需要在源端和目标端数据库安装Oracle data guard，确保源端数据在不影响业务的前提下完成数据同步，在Oracle data guard搭建过程中，需要完成数据库归档检查、配置dataguard参数和检查dataguard可用性等。确认日志传输正常，日志应用正常，保持数据一致性。

▲为了保证投保人对Oracle data guadr安装拥有丰富的经验，投标人需要具有两人以上Oracle OCM认证证书，投标时需提供相关人员的证书复印件及近3个月内投保人为其缴纳的社保证明材料。

1.3 数据正式迁移服务

通过评估规划，制定Oracle RAC安装、Oracle data guard安装、数据同步和数据迁移方案以及对应的回退方案，使数据库运行效率更高，包括：

（1）根据源端的存储变更，评估数据库迁移带来的优点和可能产生的问题；

（2）通过数据迁移工具，保证产品迁移过程中数据的安全性；

（3）顺利、快速地从源端迁移到目标端，减少业务的停机时间。

▲要求精通Oracle数据库各种迁移方法，精通各种在线维护和在线割接技术，同时投保人需具有自主研发的数据复制软件作为数据迁移工具，投保人需要提供对应的软著和在线割接专利。

为了保证数据迁移过程稳定，数据迁移工具需要具备以下功能：

（1）▲支持的数据库适配类型Oracle、SQL Server、MySQL、PostgreSQL、RDS等数据库类型。（投标时提供截图）

（2）▲支持选择增量复制、全量复制证明（投标时全量复制、增量复制截图）

（3）▲支持按指定schema、表对象进行复制。（投标时提供schema、表复制截图）

（4）▲支持按字段值自定义条件进行复制。（投标时提供截图）

（5）▲支持图形化展示复制拓扑、复制状态和复制延时（RPO）展示。（投标时提供功能截图）