浙江省胃癌专病数据库数据治理服务

需求文档

一、项目概述

2025年7月18日，浙江省卫生健康委员会发布《关于公布浙江省医学生物信息数据库首批牵头建设单位的通知》，浙江省肿瘤医院牵头建设浙江省胃癌专病数据库。为支撑浙江省胃癌临床诊疗、科研协作和多中心数据治理工作，拟开展浙江省胃癌多中心专病库数据治理服务技术调研。本项目围绕胃癌标准数据集建设、多中心数据统一汇聚、数据清洗治理、结构化处理、质量控制及持续更新维护等能力，形成可沉淀、可追溯、可共享、可用于科研分析的胃癌专病数据底座。

二、建设目标

（一）建立胃癌多中心统一数据底座。围绕跨中心患者统一主索引、数据融合、合并冲突处理和数据合并策略，实现分中心数据在同一患者维度下的整合。

（二）形成胃癌标准数据集与字段映射体系。按照胃癌标准数据集需求确定数据范围、数据数量、数据来源和数据模态，并按平台预定义数据字典映射入库。

（三）提升临床文本结构化治理能力。结合 NLP 技术和大模型能力，对病历、报告等临床自由文本进行语义解析与后结构化处理，形成 key-value 形式的可分析数据。

（四）构建全流程数据质控与更新机制。覆盖原始数据提交、结构化数据集、清洗转换映射中间环节及结果数据的完整性、准确性、一致性、关联性质量检查。

（五）支撑科研分析与持续迭代。通过版本管理、回滚备份、变更日志和治理批次质量报告，为胃癌多中心科研协作、模型训练和后续应用扩展提供可信数据基础。

三、建设内容与功能要求

（一）多中心数据管理与维护

1. 数据融合。系统应支持跨中心患者统一主索引关联，合并同一患者在不同中心形成的诊疗记录；应能够识别和处理数据合并冲突，并支持制定可配置的数据合并策略，实现分中心数据在患者维度下的整合。

2. 数据更新管理。系统应支持数据定期更新、批量修正、衍生变量重算等更新场景，并在更新或回滚后自动生成备份数据；应支持增量更新版本管理，提供版本间记录新增、删除、修改数量及关键字段变化说明；合并患者、值域映射等变更操作应记录日志。

3. 结构化数据集质控。系统应支持按照分中心上传的结构化数据集开展数据质控，对字段数量、字段类型、字段值域、数据完整性等内容进行校验。

4. 原始数据质控。系统在专病数据治理空间接收多中心原始数据时，应提供前置质控模块，通过规则引擎在数据提交时进行完整性、准确性、及时性检查，并将质控结果实时反馈至源端，支持数据提交前修正。

5. 数据治理质控。系统应在数据清洗、转换、映射等治理流程中设置质控点，对中间数据和结果数据执行一致性、准确性、关联性等多维度质量分析；应按治理批次提供可视化质控分析，包括数据质控合规率、问题类型分布等。

（二）多中心数据汇聚与治理

1. 结构化数据汇聚。供应商应协助完成数据纳排方案设计，明确胃癌标准数据集的数据范围、数据数量、数据来源和数据模态；应支持标准 CSV/JSON 等格式解析，并按胃癌专病字段集映射入库。

2. 初步治理数据汇聚与结构化。在结构化数据汇聚基础上，系统应结合 NLP 技术、大模型等能力，对临床自由文本进行语义解析与后结构化处理，持续形成 key-value 形式数据。

3. 原始数据汇聚与结构化。系统应对采集汇聚的异构异源原始数据进行清洗加工和标准化整理，通过流程引擎与规则库构建可配置的数据转换、清洗、比对、关联、融合等过程，生成易于分析利用、可共享的数据资源。

结构化后的胃癌专病数据应至少覆盖人口学信息、重点疾病确诊信息、疾病相关因素信息、就诊症状与诊断信息、实验室检验信息、病理、手术、化疗、医嘱用药等模块。

四、供应商能力要求

（一）产品能力。应具有医疗数据治理、专病库或科研数据库相关产品能力，能够支持标准化数据模型、数据字典、权限控制、日志审计、数据导出和质量控制。

（二）实施能力。应具备三级医院或肿瘤专科医院相关项目实施经验，能够完成跨系统、跨中心数据接入、数据治理规则配置、历史数据治理与增量数据维护。

（三）治理能力。应具备临床自由文本 NLP/大模型结构化处理经验，支持胃癌诊疗相关字段抽取、术语归一、关系挂载、人工质控与持续优化。

（四）安全能力。应具备数据传输加密、动态脱敏、字段级权限、导出审批、操作审计等安全合规能力，满足医疗数据安全管理要求。

（五）服务能力。应提供项目经理、数据治理、医学知识工程、接口开发、测试运维等核心角色投入计划，并说明培训、质保、运维和响应机制。

附件：调研响应文件编制建议

| 序号 | 板块 | 编制说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业概况与资质 | 营业执照、软件著作权、信息安全相关资质、企业规模、核心团队。 |
| 2 | 类似项目业绩 | 三级医院、肿瘤医院、多中心专病库、临床科研数据库、医疗数据治理项目清单及证明材料。 |
| 3 | 总体技术方案 | 平台架构、部署方式、技术特点等。技术方案建议突出关键能力和可落地实施路径，避免泛化介绍；产品截图、架构图、数据流程图、质控报告样例可作为附件提供。 |
| 4 | 胃癌专病数据方案 | 胃癌标准字段集、纳排规则、值域字典、病历文本结构化方案 |
| 5 | 数据治理与质控方案 | 数据清洗、映射、归一、关联融合、批次质控、质量指标、问题追溯与修复流程。 |
| 6 | 实施与服务方案 | 项目计划、人员投入、培训安排、试运行、验收标准、质保期和运维服务。 |
| 7 | 报价与商务建议 | 按建设内容逐项报价，说明单价、数量、测算依据、可选项和后续扩展费用。 |

浙江省肿瘤医院信息工程部

2026年5月